**葛南少年野球連盟　打ち合わせ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 【日時】 | 2022/05/03(土) 08:00~ | 【場所】 | えんぴつ公園 |
| 【配布資料】 | なし | | |

Ⅰ　市川春季大会について

・福栄かもめファイターズが３位、新浜野球部が５位で日報杯と関東学童の上位大会に進む

・１か月後に夏季大会が始まるので各チームも頑張って欲しい

Ⅱ　えんぴつ公園防球ネット設置について

　（防球ネットの話はチーム関係者には口頭のみとして欲しい）

　・松井先生および前村越市長のおかげで予算が取れている

・予算執行が6月からで周りの意見から早めに進めた方が良いとのことになった

・入札で業者を決めて早ければ９月、遅くとも10月から工事を開始する予定

・防球ネットの高さは14.9ｍで、地下４ｍの基礎工事となる

・A面のバックネットや１塁、３塁から20ｍ程が工事で利用できなくなる

・解体に２週間、設置工事に1か月半かかる予定

・２か月間はＡ面の利用不可となるため、トラバース球場の割り当てを増やす予定

　・えんぴつＢ面は低学年の試合であれば可能となる見込み

　・Ａ面出入口は今のところの図面では扉のような開閉となる予定

　※電源をＡ面に引く工事が必要なため、チーム関係者で電気工事ができる方を探して欲しい

　　できればボランティアでお願いしたいが、費用についても応相談

　・何か意見があれば市役所の担当者とも話して調整できるので考えて欲しい

Ⅲ　トラバース杯について

・えんぴつ公園の防球ネット工事期間もあり、予選リーグを必ず低学年６月、高学年７月で

終わらせて決勝リーグを低学年７月、高学年８月に実施する必要がある

・トラバース杯は春季大会も終了したので、早めに組んで進めて欲しい

・低学年の特別ルールについて何か採用した方が良いものがあれば意見が欲しい

※予選リーグは延長しないため、低学年は6/30、高学年は7/31までに終了するように

Ⅳ　その他

・グラウンド使用を空けるときはえんぴつ公園を空けることで周りに野球ばかりで使用していない

とのアピールにもなるので協力をお願いしたい

　・福栄スポーツ広場と青葉は絶対に空けないようにして欲しい、トラバース球場も極力使用する

　　（ＧＷはお休みも多く空けてもしょうがない）

・5/21,22の東葛が福スポと妙典で開催される予定だが、5/22の福スポは利用しない可能性があり

　　えんぴつ公園の割り当てが無いチームなどに割り当てしてもう

　・5/4,5 行徳浦安親善があり、新浜、バッファの２チームが葛南で勝ち進んでおり、南ブロックは

　　４チームが勝ち残っている。5/5の準決、決勝はダブルヘッダーとなる。

　・5/７友遊ボールは参加費1000円で1チーム2試合を実施して上位進出チームを決定する

　　－　8時集合で葛南チームはできるだけ乗り合いで車の台数を減らして欲しい

　　－　JCOMの取材が入る

　・B面で公式戦を実施した際には公園にファウルボールを注意してもらう人を配置する

　　－　ホイッスルやアナウンスを利用した対応を検討する

　　－　練習試合もできるだけ周りへ配慮して配置をお願いしたい

　・えんぴつ公園のAB両面で公式戦を行うときは外野手全員がヘルメット着用とする

　・えんぴつ公園は４方から見られているので、選手への声掛けや大人の言い合いなどチームでも

　　注意して欲しい

以上